## Slide 1: SCRUM
Metodyki wytwarzania i utrzymywania aplikacji

## Slide 2: Czym jest Scrum?
Scrum jest to metoda, przy użyciu której ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać założone problemy adaptacyjne, w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości.

## Slide 5: Scrum jest:
Lekki,
Łatwy do zrozumienia,
Bardzo trudny do opanowania.

## Slide 6: Teoria Scruma
Scrum został osadzony w teorii empirycznej kontroli procesu.
Scrum wykorzystuje podejście iteracyjne i przyrostowe w celu osiągnięcia lepszej przewidywalności i kontroli ryzyka.

## Slide 7: III Filary realizacji praktycznej kontroli procesu
Przejrzystość
Inspekcja
Adaptacja

## Slide 8: Kiedy warto przeprowadzać inspekcje?
Planowanie Sprintu
Codzienny Scrum
Przegląd Sprintu
Retrospektywa Sprintu

## Slide 9: Zespoły Scrumowe
Właściciel Projektu
Zespół Deweloperski
Scrum Master

## Slide 11: Właściciel Projektu
Właściciel Projektu to pojedyncza osoba, nie komitet.
Właściciel Projektu może reprezentować interesy grupy osób, lecz osoby chcące zmienić priorytet elementu Rejestru Produktu muszą przekonać do tego Właściciela.

## Slide 12: Zespół Deweloperski
Zespół Deweloperski złożony jest z profesjonalistów, których zadaniem jest dostarczenie, na zakończenie każdego Sprintu, gotowego do wydania Przyrostu produktu.
Tylko członkowie Zespołu Deweloperskiego są zaangażowani w wytwarzanie Przyrostu.

## Slide 13: Scrum Master
Scrum Master jest odpowiedzialny za to , by Scrum był rozumiany i stosowany.
Scrum Master pomaga także osobom spoza Zespołu Scrumowego zrozumieć, które z ich interakcji z Zespołem są pomocne, a które nie.

## Slide 14: Zdarzenia w Scrumie
Sprint
Planowanie Sprintu
Codzienny Scrum
Przegląd Sprintu
Retrospektywa Sprintu

## Slide 15: Sprint
Serce Scruma – ograniczenie czasowe trwające jeden miesiąc lub krócej, podczas którego wytwarzany jest Przyrost używalnej i potencjalnie gotowej do wydania funkcjonalności.
Nowy Sprint rozpoczyna się od podsumowania poprzedniego.

## Slide 16: Planowanie Sprintu
Praca wykonywana w trakcie Sprintu jest planowana podczas Planowania Sprintu. Plan ten powstaje w wyniku współpracy całego zespołu.
Planowanie Sprintu dla miesięcznego Sprintu ogranicza się do 8 godzin.

## Slide 17: Części Planowania Sprintu
Jaka praca, prowadząca do ukończenia Przyrostu zostanie wykonana?
Co zostanie dostarczone w Przyroście będącym rezultatem najbliższego Sprintu?

## Slide 18: Codzienny Scrum
Codzienny Scrum jest spotkaniem dla Zespołu Deweloperskiego, ograniczonym czasowo do 15 minut podczas którego zadania są synchronizowane i powstaje plan działania na najbliższe 24h.

## Slide 19: Części Codziennego Scruma
Co zostało wykonane od ostatniego spotkania?
Co zostanie wykonane przed kolejnym spotkaniem?
Jakie przeszkody stoją na drodze?

## Slide 20: Przegląd Sprintu
Przegląd Sprintu to spotkanie organizowane na zakończenie Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji Przyrostu.

## Slide 21: Przegląd Sprintu obejmuje:
Właściciel Produktu określa, które funkcjonalności zostały Ukończone a które nie.
Zespół Deweloperski omawia napotkane problemy i sposób ich rozwiązania
Właściciel Produktu omawia Rejestr Produktu w aktualnej jego postaci. Przewiduje termin zakończenia prac biorąc pod uwagę dotychczasowe postępy i tempo pracy.
Cała grupa omawia wspólnie kolejne kroki.

## Slide 22: Retrospektywa Sprintu
Retrospektywa Sprintu jest okazją dla zespołu do przeprowadzenia inspekcji swoich działań i opracowania planu usprawnień, który zostanie wcielony w życie w najbliższym Sprincie.

## Slide 24: Pytania na kolokwium
Z jakich jednostek składa się Zespół Scrumowy?
Wymień 5 podstawowych zdarzeń w Scrumie
Podczas jakich zdarzeń warto przeprowadzać inspekcje?

## Slide 25: Dziękuję za uwagę 